**关于数字政通数据对接评估事宜**

一、对接事项

城管数据对接事项共包含21项；其中业务接口对接10项、数据提供项8项，业务联调1项，数据普查数据导入1项，系统间的单点登录1项。

二、评估

通过前几次与城管及数字政通沟通，在技术对接方面和业务实现方面考虑，本次应用功能涉及到的对接接口都属于数字城管已有的功能。结合明确的实现方式，得出评估工作量合计65人天，考虑到软件需求的变化，可以适当在原有的工作量的基础上提高10%或20%的工作量。

三、对接事项表格如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **模板** | **功能** | **接口类型** | **工作量(人天)**  **（内部评估)** |
| 1 | 智慧吉安APP平台嵌入开发 | 公众上报 | 业务接口 | 3 |
| 2 | 我的案件 | 业务接口 | 4 |
| 3 | 周边雷达 | 业务接口 | 3 |
| 4 | 地图功能 | 业务接口 | 2 |
| 5 | 便民服务 | 业务接口 | 2 |
| 6 | 微信 | 问题上报 | 业务接口 | 2 |
| 7 | 问题审核 | 业务接口 | 2 |
| 8 | 案件核实 | 业务接口 | 2 |
| 9 | 问题答复 | 业务接口 | 2 |
| 10 | 市民评论 | 业务接口 | 2 |
| 11 | 城市综合运行管理大数据平台 | 案件分布综合展示 | 数据提供 | 8 |
| 12 | 案件统计 | 数据提供 |
| 13 | 历史案件播放 | 数据提供 |
| 14 | 最新/最长/最频繁案件展示 | 数据提供 |
| 15 | 区域案件预警 | 数据提供 |
| 16 | 趋势分析： | 数据提供 |
| 17 | 关联分析： | 数据提供 |
| 18 | 效能分析 | 数据提供 |
| 19 | 整体联调 |  |  | 15 |
| 20 | 数据普查数据导入 |  |  | 15 |
| 21 | 系统间的单点登录 |  |  | 3 |
|  | **合计** |  |  | **65** |